# Договор № 000000

**О предоставлении услуг по проектированию сайта**

г. Алматы. «\_\_» 20г.

**ТОО «Jnetwork»** в лице генерального директора **Якубина А.И.**, действующего на основании устава от 06.03.2012, именуемое в дальнейшем ИСПОЛНИТЕЛЬ, с одной стороны, иТОО **«**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»** в лице генерального директора \_\_\_\_\_, действующего на основании устава, именуемое в дальнейшем ЗАКАЗЧИК, совместно именуемые СТОРОНЫ, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

**1. Предмет договора**

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению комплекса работ по проектированию Интернет сайта Заказчика, далее по тексту - Работы, согласно требованиям приложения № 1 к настоящему Договору.

1.2. Срок выполнения работ, указанных в пункте 1.1. составляет 7 (семь) рабочих дней с момента внесения первого платежа в счет проектирования сайта, согласно пункту 2.1. Указанный срок продлевается на период утверждения Заказчиком работ по проектированию и предоставления необходимого информационного материала.

**2. Стоимость работ и порядок расчетов**

2.1. Общая стоимость Работ по проектированию Интернет сайта составляет 132 125 тг. (Сто тридцать две тысячи сто двадцать пять) тенге.

2.2. Все изменения и дополнения, не оговоренные настоящим договором и Приложением №1 оформляются дополнительным соглашением и оплачиваются отдельно.

2.3.Заказчик производит оплату за проектирование Интернет-сайта путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

# 3. Права и обязанности сторон

3.1. Исполнитель обязуется:

- приступить к проектированию Интернет-сайта не позднее даты внесения Заказчиком авансового платежа на счет Исполнителя;

- предоставлять услуги по настоящему договору качественно, в соответствии с требованиями и условиями Приложения №1, а также иными пожеланиями Заказчика, не противоречащими интересам Исполнителя;

- своевременно сообщать Заказчику о необходимости предоставления дополнительной информации и материалов;

- предоставить Заказчику готовое техническое задание и Скетч сайта в установленный настоящим Договором срок или известить Заказчика о невозможности выполнения услуг с указанием причин такой невозможности.

- Исполнитель обязан передать Заказчику вместе с результатами Работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования предмета Договора, если без этой информации невозможно использовать результат Работы для целей, указанных в Договоре;

3.2. Исполнитель вправе:

- досрочно выполнить услуги по настоящему договору;

-в силу своей профессиональной деятельности предлагать Заказчику изменения и дополнения в техническое задание, улучшающие качество интернет-проекта.

3.3. Заказчик обязуется:

- делегировать уполномоченному им лицу право принятия всех решений, связанных с проектированием сайта, включая утверждение скетча и принятие всех работ, производимых Исполнителем. Утверждение всех работ производит данное лицо от имени Заказчика. Другие лица компании Заказчика не вправе корректировать деятельность Исполнителя и вмешиваться в нее на всем протяжении проектирования сайта.

- оплачивать услуги Исполнителя в соответствии с условиями настоящего договора;

- своевременно предоставлять информацию и материалы, необходимые Исполнителю в ходе работ.

3.4. Заказчик вправе:
- по согласованию с Исполнителем вносить в техническое задание изменения и дополнения, и оплачивать их согласно пункту 2.2 настоящего договора;

3.5. Исполнитель уведомляет Заказчика о выполнении работ по проектированию сайта, посредством электронной почты. Заказчик обязуется в течении 3дней, принять работу, направив в адрес Исполнителя ответное письмо с согласием, либо написать о коррективах.

* 1. 3.6.Акт выполненных работ подписывается Исполнителем и передается Заказчику для подписания только после полной оплаты Заказчиком услуг Исполнителю.
	2. 3.7. После передачи Исполнителем подписанного со своей стороны Акта выполненных работ ЗАКАЗЧИК обязан в течение 3 (трех) рабочих дней направить Исполнителю утвержденный и подписанный Акт, либо мотивированный отказ от приемки работ в письменной форме, с полным перечнем замечаний и претензий.

**4. Ответственность сторон**

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору **Исполнитель** и **Заказчик** несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.2. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, решаются путем переговоров между Сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в установленном законом порядке.

4.3. В случае несвоевременной оплаты за проектирование Интернет-сайта, Исполнитель может временно остановить работу сайта.

* 1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения.
	2. В случае неоплаты счета Заказчиком в течение 3 (трех) банковских дней после выставления, Исполнитель может временно остановить работу по проектированиюсайта, на срок исполнения обязательств по Договорам заключенным в период задержки или до момента получения оплаты.

**5. Условия конфиденциальности и взаимоотношения сторон**

5.1. Стороны по своему усмотрению, в определяемых ими целях и устанавливаемом ими объеме предоставляют другой Стороне доступ к конфиденциальной информации о своей деятельности и взаимно обязуются добросовестно использовать и не разглашать указанную информацию, которая стала им известна в связи с исполнением предмета настоящего Договора, а также полученную ими любым иным способом.

* 1. В случае недобросовестного использования или разглашения конфиденциальной информации, потерпевшая Сторона вправе потребовать возмещения убытков, причиненных ей таким недобросовестным использованием либо разглашением конфиденциальной информации.

**6. Обстоятельства непреодолимой силы**

6.1 Форс-мажорные обстоятельства - это внешние условия непреодолимой силы и не поддающиеся контролю события, отсутствовавшие в момент подписания Договора и произошедшие вне контроля сторон. Стороны обязаны предпринять все возможные действия для предупреждения подобных обстоятельств и выполнить свои обязательства, если таковые не возникли.

6.2 Под форс-мажорными обстоятельствами понимаются войны и военные действия, восстания, мобилизация, эпидемии, пожары, взрывы и другие действия сил природы, законодательные акты, имеющие влияние на выполнение обязательств, и прочие обстоятельства, рассматриваемые действующим законодательством как форс-мажорные.

6.3. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств пострадавшая сторона должна немедленно, факсом или электронной почтой сообщить другой стороне о характере и возможной длительности форс-мажорных обстоятельств или любых других препятствиях, мешающих стороне выполнить свои обязательства по Договору.

6.4. При возникновении форс-мажорных обстоятельств, препятствующих выполнению сторонами своих обязательств, выполнение обязательств Заказчика и Исполнителя приостанавливается на время действий форс-мажорных обстоятельств, при этом санкции за невыполнение обязательств по Договору не применяются, а срок действия Договора продляется соразмерно периоду действия форс-мажорных обстоятельств влияющих на исполнение Договора.

**7. Приемка-передача работ**

7.1. Приемка работ, являющихся Предметом Договора, производится уполномоченным представителем Заказчика согласно качеству и другим параметрам, указанным в Договоре и оформляется подписанием уполномоченными представителями сторон Акта выполненных работ.

7.2. В случае предъявления Заказчиком мотивированного отказа от приемки работ Стороны составляют Акт несоответствия выполненных работ с фиксацией недостатков и указанием сроков их устранения. После устранения выявленных недостатков, подписывается окончательный Акт выполненных работ.

7.3.Дополнительные работы, не оговоренные в настоящем Договоре, являющемся неотъемлемой частью Договора, оплачиваются Заказчиком в рамках дополнительного соглашения, включающего в себя перечень работ, сроки исполнения, график оплат.

7.4. В случае, если Заказчик в течение срока, указанного в п.3.5. настоящего Договора, не подпишет Акт выполненных работ или не предоставит замечания, работы считаются принятыми Заказчиком, оплаченная ранее сумма Заказчику не возвращается.

**8. Прочие условия**

8.1. Настоящий договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон. При необходимости, в максимально короткие сроки после подписания настоящего договора стороны обеспечат перевод и подпишут текст договора на государственном языке. В этом случае, каждой из сторон предоставляется по одному экземпляру договора на русском и государственном языках. В случае несоответствия между различными языковыми вариантами договора текст договора на русском языке имеет преимущественную силу.

**9. Срок действия договора и реквизиты сторон**

9.1. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует в течение одного года с даты подписания.

9.2. Договор может быть также расторгнут в одностороннем порядке по инициативе одной из Сторон путем письменного уведомления другой Стороны не менее чем за 15 календарных дней до предполагаемой даты расторжения. В случае расторжения договора, авансовый платеж остается у Исполнителя.

9.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны полномочными представителями обеих сторон.

**11. Реквизиты сторон**

**«Заказчик» «Исполнитель»**

|  |  |
| --- | --- |
| **ТОО « »****РНН**: **БИН**: **Банковские реквизиты**:**Р/с**: KZБанк: **БИК**: KCJBKZKX**КБе**:17**Адрес юр.**: Республика Казахстан,050036г.Алматы, **Адрес физ.**: Республика Казахстан, г.Алматы, **Телефон:****E-mail**: **Директор**: | **ТОО«JNETWORK»****РНН**: 600300601201**БИН**: 120340005411 **Банковские реквизиты**:**Р/с**: KZ988560000005098877Банк: АО "Банк Центр Кредит"**БИК**: KCJBKZKX**КБе**:17**Адрес юр.**: Республика Казахстан, 050036, г.Алматы, мкр.9, д 18, офис 61.**Телефон**: 8 (727) 327-47-53, 327-39-27**E-mail**: promotion@jnetwork.kz , info@jnetwork.kz **Директор**: Якубин Андрей Иванович |
|  |  |
|  |  |
| ПОДПИСЬ  | ПОДПИСЬ |
| М.П. | М.П. |

**Приложение №1 к договору №000000**

**Требования
к проектированиюсайта**

ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ:

УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ УТВЕРЖДАЮ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ф.И.О, должность Ф.И.О, должность

Дата: Дата: